| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2018 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья |  | ул. Г.Веденина д. 90 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2018, руб. дата начала отчетного периода |  |  | -15223,09 |  |
| Начислено в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 85116,84 |  |
| Поступило средств в 2018 году, руб (в отчетном году) |  |  | 75069,80 |  |
| Выполнены работы в 2018 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 56495,44 |  |
| Остаток средств на 01.01.2019 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 3351,27 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 18.01. очистка козырьков от снега |  |  | 406,32 |  |
| 21.02. уборка снежных навесов с кровли |  |  | 677,21 |  |
| 24.05. ремонт кровли над двумя входами в подвал , заделка швов в кирпичной кладке внутри входов в подвал (шифер-3л.,гвозди, цемент, песок) |  |  | 3077,52 |  |
| 18.19.06. окашивание придомовой территории |  |  | 1653,45 |  |
| 13.12. очистка козырьков от снега |  |  | 421,78 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 23.04. кв.9 устранение утечки на радиаторе (сгон д.20-2шт.,рад.пробка д.20-2шт.,к/гайка д.20-2шт.,сварочные работы) |  |  | 4027,52 |  |
| 29.08. кв.2 осмотр радиатора |  |  | 358,00 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 900,00 |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  | 0,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 2800,00 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей |  |  | 2448,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 5533,92 |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома |  |  | 3491,64 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 14691,24 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 14427,72 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 1581,12 |  |
| Всего расходов с 01.01.2018-31.12.2018 |  |  | 56495,44 |  |