| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул.Коминтерна д.96 |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 110112,59 |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 718839,00 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 713871,34 |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 864609,17 |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | -40625,24 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |
| 16.01. очистка козырьков от снега |  |  | 1124,76 |
| 12.02. очистка козырьков от снега |  |  | 1120,37 |
| 06.02. уборка наледи, сосулек над вводами в дом (автоуслуги АГП-22) |  |  | 1952,92 |
| 15.02. уборка снежных навесов с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  | 3661,73 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом (март) |  |  | 2400 |
| 28.02. уборка наледи с кровли |  |  | 5118,45 |
| Март: проведение технического диагностирования ВДГО |  |  | 22500 |
| 25.03. уборка наледи с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  | 5167,89 |
| 18.04. установка информационных досок в подъезды (доска-6шт., дюбеля, саморезы) |  |  | 5211,52 |
| Апрель: подготовительные работы для технического диагностирования ВДГО |  |  | 9000 |
| 04.04. укрепление коньковой доски (саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  | 3122,31 |
| 23.04.укрепление коньковой доски (саморезы) |  |  | 2032,10 |
| 06.05. ремонт забора (проф.труба д.40 4 м.,д.15-1м, арматура -2м., сварочные работы) |  |  | 12901,54 |
| 07.05. ремонт забора (труба проф.д.40-6м., арматура-1м., сварочные работы) |  |  | 7929,68 |
| 08.05. ремонт забора (сварочные работы) |  |  | 5366,74 |
| 07.05. ремонт лавочек у подъездов (пиломатериал-0,3 куб.м., болты, гайки, саморезы) |  |  | 7362,88 |
| 08.05. ремонт лавочек у подъездов (пиломатериал-0,3 куб.м., болты, гайки, саморезы, электроды) |  |  | 7011,72 |
| 13.05.ремонт лавочек у подъездов (пиломатериал-0,2 куб.м., болты, гайки, саморезы, электроды) |  |  | 3242,10 |
| 14.05. ремонт лавочек (доска-2шт., болты, гайки, саморезы) |  |  | 2527,10 |
| 15.05. ремонт лавочек (доска-3шт., болты, гайки, саморезы) |  |  | 2461,52 |
| 16.05. ремонт лавочек (электроды) |  |  | 3098,26 |
| 13.05. монтаж козырьков (труба проф.40*20-40м., арматура-6м., сварочные работы) |  |  | 13682,67 |
| 14.05. монтаж козырьков (труба проф.40*20-45м., арматура-6м., сварочные работы) |  |  | 20007,58 |
| Май: стоимость автоуслуг по вывозу мусора с придомовой территории |  |  | 1300 |
| Май: покраска забора (оплата труда дворника с отчислениями, краска сал.6кг.-3шт., грунт-эмаль по ржавчине зеленая, красная -15 шт., растворитель 0,5л.-11 шт., кисть -7 шт.) |  |  | 28213,9 |
| 30.05. 1,2 под. Заделка каркаса козырьков обрешеткой (пиломатериал-0,2 куб.м., саморезы) |  |  | 4157,72 |
| 31.05. укладка обрешетки на козырьки (пиломатериал-0,4 куб.м., саморезы) |  |  | 5318,17 |
| 18.06. 1п. Установка железа на кровлю козырьков (железо-10кв.м., саморезы) |  |  | 7292,72 |
| 19.06. 2,3 п. заделка козырьков железом, установка желобов (железо-20 кв.м., проф.труба -3м., саморезы, желоб-3шт., кронштейн-12 шт.) |  |  | 17412,67 |
| 20.06. 4,5,6 п. установка железа на козырек, установка желобов (железо-30 кв.м.,желоб-3шт., кронштейн-12шт.,проф.тр.-1,5м., саморезы) |  |  | 21191,17 |
| 21.06. покраска укосин под козырьками (краска зеленая-4б., кисть-2шт.) |  |  | 2656,24 |
| 03.07. 1,3 под. Заделка козырьков железом (труба проф.-2шт., железо-6 кв.м., саморезы, сварочные работы) |  |  | 10004,17 |
| 23.07. кв.47 прочистка вентиляции |  |  | 1231,77 |
| 04.07. 3 п. установка железа на козырек (железо 1,5 кв.м., саморезы) |  |  | 2777,24 |
| 05.09. Ремонт межпанельных швов (пена 2б., смесь-2м., автоуслуги АГП-22) |  |  | 8348,91 |
| 06.09. Ремонт межпанельных швов (пена -2б., смесь-2м., автоуслуги АГП-22) |  |  | 11472,88 |
| 09.09. ремонт межпанельных швов (пена -2б., смесь-2м., автоуслуги АГП-22) |  |  | 11472,88 |
| 10.09. ремонт межпанельных швов (пена -2б., смесь-2м., автоуслуги АГП-22) |  |  | 11472,88 |
| 11.09. ремонт межпанельных швов (пена-1б., смесь-2м., автоуслуги АГП-22) |  |  | 8332,40 |
| 12.09. ремонт межпанельных швов (пена -2б., смесь-2м., автоуслуги АГП-22) |  |  | 8348,91 |
| 13.09. ремонт межпанельных швов (пена -1б., смесь-1м., автоуслуги АГП-22) |  |  | 4487,95 |
| 30.10. кв.45 ремонт кровли, укрепление примыканий, шеломов (саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  | 2902,40 |
| 23.12. посыпка солью выходов из подъездов |  |  | 589,05 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |
| 13.01. кв.49 утечка на стояке ХВС, осмотр |  |  | 559,53 |
| 22.01. кв.62 утечка на стояке канализации в подвале, осмотр |  |  | 559,53 |
| 01.02. кв.26 осмотр канализационных колодцев |  |  | 851,89 |
| 18.02. кв.2 устранение утечки на батарее в подъезде |  |  | 559,53 |
| 14.03. кв.31 устранение утечки на радиаторе (сварочные работы) |  |  | 2446,26 |
| 27.03. кв.27 холодный полотенцесушитель, осмотр |  |  | 851,89 |
| 14..04. кв.62 устранение засора канализации |  |  | 1912,77 |
| 25.04. кв.7 замена запорной арматуры на стояке (кран.ш.д.15-1шт., сборка д.15-1шт., сварочные работы) |  |  | 2476,21 |
| 11.07. кв.88 устранение утечки на стояке ХВС |  |  | 925,84 |
| 17.07. кв.40 нет ГВС, осмотр |  |  | 603,9 |
| 24.07. прочистка стояков канализации бур-машиной |  |  | 3852,08 |
| 04.08. кв.73 осмотр |  |  | 603,9 |
| 02.08. кв.84 холодный полотенцесушитель, осмотр |  |  | 603,9 |
| 04.09. кв.67 замена запорной арматуры на стояках ХВС (кран шар.д.15-2шт., сгон д.15-1шт., сварочные работы) |  |  | 4257,48 |
| 18.09. кв.90 замена кранов на радиаторе (кран шар.д.15-4шт., боченок-4шт.) |  |  | 3352,38 |
| 21.09. кв.14 замена крана на радиаторе (кран шар.д.15-1шт., бочонок д.15-1шт.) |  |  | 2395,38 |
| 23.09. кв.88 утечка на радиаторе, осмотр |  |  | 925,84 |
| 24.09. кв.88 замена крана на радиаторе отопления (пробка радиаторная-4шт., кран шар.д.15-4шт., боченок д.15-4шт.) |  |  | 3792,38 |
| 12.10. кв.68 нет ГВС, осмотр |  |  | 603,9 |
| 06.11. кв.40 нет ГВС,прогонка |  |  | 925,84 |
| 30.11. кв.39 осмотр стояков канализации |  |  | 1098,69 |
| 01.12. кв.54 осмотр стояков ГВС,ХВС |  |  | 603,9 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |
| 09.01. 1,2 под. Ревизия эл.щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП, замена горелых проводов (лампочка-3шт., эл.провод-2м., орех-4шт., изолента) |  |  | 5651,77 |
| 10.01. 3,4 под. Ревизия эл.щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП, замена горелых проводов (орех-4шт., изолента, эл.провод-2м., автомат) |  |  | 5882,77 |
| 11.01. 5,6 под. Ревизия эл.щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП, замена горелых проводов (орех-2шт, автомат) |  |  | 5442,77 |
| 06.02. кв.78 ремонт освещения МОП (эл.патрон, лампочка) |  |  | 1215,60 |
| 20.02. кв.2 ремонт освещения МОП (лампочка, патрон) |  |  | 668,3 |
| Февраль: проведение замеров сопротивления электропроводок общедомовых сетей специализированной организацией |  |  | 550 |
| 06.03. кв.26 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  | 361,38 |
| 08.05. кв.8 ремонт освещения МОП (автомат) |  |  | 822,3 |
| 01.05. кв.8 ремонт вводного эл.провода |  |  | 547,3 |
| 01.06. кв.60 ремонт освещения МОП |  |  | 601,93 |
| 10.07. ревизия ВРУ, ремонт контактов (изолента, автомат) |  |  | 3587,9 |
| 30.08. кв.49 ремонт освещения МОП |  |  | 603,9 |
| 09.08. кв.46 ремонт освещения МОП, ремонт фазного провода, ремонт нулевого провода (лампочка-2шт.) |  |  | 1313,86 |
| 27.09. ремонт освещения МОП (лампочка-2шт.) |  |  | 711,93 |
| 14.11. ремонт освещения МОП (стартер-2шт.) |  |  | 777,93 |
| 09.12. 1п.замена пакетников на автоматы, замена проводов, ремонт контактов (15 автоматов, динрейка, эл.провод-1м., изолента) |  |  | 10019,52 |
| 10.12. 2 п. замена пакетников на автоматы, замена горелых проводов, ремонт контактов (16 автоматов, эл.провод-1м., изолента, динрейка) |  |  | 10294,52 |
| 12.12. 3 п. замена пакетников на автоматы, замена горелых проводов, ремонт контактов (16 автоматов, эл.провод-1м., изолента, динрейка) |  |  | 10294,52 |
| 13.12. 4 п. замена пакетников на автоматы, замена горелых проводов, ремонт контактов (16 автоматов, эл.провод-1м., изолента, динрейка) |  |  | 10294,52 |
| 11.12. 5 п. замена пакетников на автоматы, замена горелых проводов, ремонт контактов (16 автоматов, эл.провод-1м., изолента, динрейка) |  |  | 10294,52 |
| 16.12. 6 п. замена пакетников на автоматы, замена горелых проводов, ремонт контактов (16 автоматов, эл.провод-1м., изолента, динрейка) |  |  | 10294,52 |
| 16.17.12. 1 под. Установка датчика движения в тамбуре, установка светильников (датчик, светильник-6шт., эл.провод-20м., гофра-20м., выключатель, распред.коробка) |  |  | 9971,49 |
| 17.18.12. 2 под. Установка датчика движения в тамбуре, установка светильников (датчик, светильник-6шт., эл.провод-20м., гофра-20м., выключатель, распред.коробка) |  |  | 9971,49 |
| 19.20.12. 3 под. Установка датчика движения в тамбуре, установка светильников (датчик, светильник-6шт., эл.провод-20м., гофра-20м., выключатель, распред.коробка) |  |  | 9971,49 |
| 20.23.12. 4 под. Установка датчика движения в тамбуре, установка светильников (датчик, светильник-5шт., эл.провод-20м., гофра-20м., выключатель, распред.коробка) |  |  | 9971,49 |
| 23.24.12. 5 под. Установка датчика движения в тамбуре, установка светильников (датчик, светильник-6шт., эл.провод-20м., гофра-20м., выключатель, распред.коробка) |  |  | 9971,49 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 20475,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 8395,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 8400,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  | 47221,92 |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  | 33055,34 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 123826,37 |
| Расходы на управление |  |  | 120678,24 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 13117,20 |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 864609,17 |