| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул. Комсомольская д.53 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | -27878,21 |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 537358,71 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 534304,61 |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 456734,77 |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 49691,63 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |
| 11.02. кв.13,17 осмотр чердачного помещения |  |  | 1124,76 |
| 27.03. уборка наледи с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  | 2441,16 |
| 24.04. установка информационных досок в подъезды (доска-3шт., дюбеля, саморезы) |  |  | 2939,76 |
| 16.05. окашивание придомовой территории (бензин-5л.) |  |  | 1505,37 |
| 28.05. 1 под. Укрепление коньковой доски (гвозди, автоуслуги АГП-22) |  |  | 1545,26 |
| 10.06. ремонт кровли над балконами, замена шифера на козырьке и входе в подвал (шифер-3л., саморезы., гвозди, автоуслуги АГП-22) |  |  | 8183,91 |
| 08.07. кв.59 ремонт кровли (железо-1,5кв.м., саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  | 3453,97 |
| 16.08. кв.59 осмотр на предмет протечки |  |  | 1236,21 |
| 20.08. кв.59 изготовление крышки, установка на вент.каналы (пиломатериал, железо-0,5кв.м.. саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  | 7388,96 |
| 28.08. укрепление шелома (гвозди,автоуслуги АГП-22) |  |  | 3390,71 |
| Сентябрь: дезинсекция помещений 200 м3 |  |  | 312,8 |
| 09.10. ремонт кровли (герметик, саморезы) |  |  | 1985,26 |
| 11.11. укрепление адресной таблички |  |  | 557,63 |
| 11.12. ремонт кровли входа в подвал (шифер-1л., гвозди) |  |  | 1952,26 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |
| 06.02. кв.13 выезд по причине затопления |  |  | 851,83 |
| 15.02. кв.35,39 замена стояка ХВС (труба ппд.20-4м., резьба д.20,д.15, муфта-1шт., американка-2шт.,кран шар.д.15, муфта соед.-2шт., муфта-1шт., сварочные работы) |  |  | 10404,65 |
| 14.02. кв.39 выезд по причине затопления, осмотр |  |  | 559,53 |
| 04.04. кв.31утечкана канализационном стояке, осмотр |  |  | 851,89 |
| 18.04. кв.53 устранение засора канализации |  |  | 2226,26 |
| 13.05. кв.20 нет ГВС, осмотр |  |  | 851,89 |
| 10.07. кв.4 устранение утечки на полотенцесушителе |  |  | 1730,68 |
| 18.07. кв.57 осмотр стояка ХВС |  |  | 512,08 |
| 25.07. кв.53 утечка на стояке ХВС, осмотр |  |  | 603,9 |
| 29.07. кв.53 замена стояка ХВС (труба д.25-4м., тройник, угол-2шт., муфта-3 шт., кран шар.д.15-2шт., резьба-1шт., лен сантех., перехо-4шт., сварочные работы) |  |  | 7695,67 |
| 15.07. кв.57 устранение утечки на стояке канализации (силикон) |  |  | 2406,38 |
| 02.08. 3 под.устранение засора канализации |  |  | 2060,68 |
| 23.08. кв.5 осмотр колодцев и подвального помещения, устранение утечки на стояке ГВС |  |  | 1880,84 |
| 26.08. откачка воды с подвала (бензин-10л.) |  |  | 5737,67 |
| 27.08.кв.5 нет ГВС, осмотр |  |  | 1730,68 |
| 29.08. кв.5 замена стояка ГВС,ХВС (соединение д.32-4шт., уголок - 5шт., бочонок-1шт., ППР-5шт.,кран д.32-2шт., тройник-1шт., муфта -1шт., кран шар.д.20-2шт., д.25 -1шт., труба д.32-12м., муфта д.32-2шт.) |  |  | 7251,08 |
| 23.08. откачка воды из подвала (бензин-10л.) |  |  | 5737,67 |
| 27.08. откачка воды из подвала (бензин-5л.) |  |  | 3388,48 |
| 28.08. откачка воды из подвала, устранение утечки на стояке канализации (бензин-10л.) |  |  | 6067,67 |
| 28.08. кв.5 устранение утечки на стояке ГВС (сварочные работы) |  |  | 1985,28 |
| 13.09. откачка воды из подвала (бензин-10л.) |  |  | 7120,47 |
| 12.09. кв.40 замена крана на радиаторе (кран шар.д.15-1шт., бочонок д.15-1шт.) |  |  | 1942,71 |
| 13.09. замена труб канализации в подвале (переход-1шт., манжета-1шт., отвод-4шт., переход 75*50-1шт., труба д.50 3м., ревизия) |  |  | 3379,08 |
| 09.09. кв.33 устранение утечки на радиаторе |  |  | 1730,68 |
| 30.09. кв.60 холодные радиаторы, прогонка системы отопления |  |  | 1730,68 |
| 18.09. кв.37 замена крана на радиаторе отопления (кран шар.д.15-1шт., боченок д.15-1шт.) |  |  | 1244,84 |
| 14.10. кв.31 устранение утечки на стояке ХВС |  |  | 925,84 |
| 08.11. откачка воды из подвала (бензин-20л.) |  |  | 6979,07 |
| 07.11. утечка на стояке в подвале, устранение |  |  | 1408,74 |
| 07.11. осмотр подвала |  |  | 603,9 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |
| 17.18.01. 1,2,3 под. Ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов, замена горелых проводов (автомат-3шт., эл.провод-6м., орех-6шт., изолента, лампочка-3шт.) |  |  | 12359,54 |
| Февраль: проведение замеров сопротивления электропроводок общедомовых сетей специализированной организацией |  |  | 550 |
| 06.06. замена вставок на автоматы в ВПУ, ремонт контактов (автомат-6шт., динрейка, изолента) |  |  | 7412,52 |
| 17.06. 1п. Замена пакетников на автоматы, ремонт контактов, замена горелых проводов (автомат-22 шт., эл.провод-4м.,орех-4шт., динрейка, изолента) |  |  | 12637,52 |
| 18.06. 2п. Замена пакетников на автоматы, ремонт контактов, замена горелых проводов (автомат-22 шт., эл.провод-4м.,орех-3шт., динрейка, изолента) |  |  | 12549,52 |
| 19.06. 3 п.Замена пакетников на автоматы, ремонт контактов, замена горелых проводов (автомат-22 шт., эл.провод-4м.,орех-4шт., динрейка, изолента) |  |  | 12637,52 |
| 14.06. ремонт ВРУ, замена вставок на автоматы, ремонт контактов (автомат 100А-3шт., динрейка) |  |  | 10767,52 |
| 11.09. кв.11 ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  | 656,93 |
| 12.09. кв.28 ремонт фазного провода |  |  | 361,16 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 9000,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 8339,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 8400,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  | 35600,04 |
| Обслуживание теплового счетчика,снятие показаний |  |  | 4000,00 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 90977,88 |
| Расходы на управление |  |  | 90977,88 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 9888,90 |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 456734,77 |