| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул. Комсомольская д.56А |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 41824,12 |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 185248,28 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 168936,08 |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 173621,67 |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 37138,53 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |
| 25.01. уборка сосулек, снежных навесов с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  | 3661,73 |
| 11.02. уборка сосулек с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  | 1952,92 |
| 27.02. уборка наледи с торца кровли дома (автоулуги АГП-22) |  |  | 4596,73 |
| 12.03. уборка наледи с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  | 7323,47 |
| 04.03. уборка сосулек и наледи с кровли (автоуслуги АГП-22) |  |  | 2441,16 |
| 25.03. кв.29 изготовление и монтаж балконного ограждения (сварочные работы, автоуслуги АГП-22, труба д.25-10м., д.15-32м., отвод д.25-4шт.) |  |  | 14056,68 |
| 24.04. установка информационных досок в подъезды (дюбеля, саморезы) |  |  | 2334,76 |
| 05.11. ремонт кровли, укрепление (саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  | 5730,95 |
| 22.11. заделка слуховых окон |  |  | 772,63 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |
| 25.01.утепление системы отопления на чердаке (изолон-10м) |  |  | 2242,77 |
| 24.01. осмотр системы водоотведения |  |  | 559,53 |
| 04.01. кв.4 осмотр |  |  | 935,72 |
| 11.02. кв.23 осмотр |  |  | 1290,42 |
| 24.04. кв.1 устранение засора канализации |  |  | 1620,42 |
| 30.04. кв.1 устранение засора канализации |  |  | 1620,42 |
| 01.05. кв.1 устранение засора канализации |  |  | 2539,75 |
| 20.06. кв.5 замена запорной арматуры на стояке ХВС (американка-1шт., кран шар.д.15, сборка д.15, сварочные работы) |  |  | 4499,48 |
| 12.07. откачка воды из подвала (бензин-10л.) |  |  | 4354,87 |
| 12.07. кв.16 очистка балконных плит о растительности, ремонт кровли (гвозди, автосулуги АГП-22) |  |  | 4168,96 |
| 15.08. кв.19 замена крана на стояке ХВС (фильтр-1шт., кран шар.д.15-1шт. уголок-1шт., бочонок-1шт.) |  |  | 2939,08 |
| 09.08. кв.12 осмотр системы отопления на чердаке |  |  | 925,84 |
| 08.09. кв.16 осмотр |  |  | 603,9 |
| 28.09. кв.14 прогонка системы отопления |  |  | 925,84 |
| 30.09. кв.8 холодные радиаторы, прогонка системы отопления |  |  | 603,9 |
| 24.09. прогонка системы отопления |  |  | 603,9 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |
| Февраль: проведение замеров сопротивления электропроводок общедомовых сетей специализированной организацией |  |  | 550 |
| 12.03. кв.2 ремонт освещения МОП (орех-2шт.) |  |  | 723,3 |
| 26.11. Ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (лампочка, эл.провод-1м., автомат) |  |  | 3609,9 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 4800,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 2388,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 4200,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  | 13435,20 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 32543,04 |
| Расходы на управление |  |  | 34334,40 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 3732,00 |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 173621,67 |