| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2019 год |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья ул. Тургенева д.40А |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2019, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 181152,83 |
| Начислено в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 335016,78 |
| Поступило средств в 2019 году, руб (в отчетном году) |  |  | 323845,62 |
| Выполнены работы в 2019 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 410434,95 |
| Остаток средств на 01.01.2020 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 94563,49 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |
| 15.01. очистка козырьков от снега |  |  | 421,78 |
| 30.01. уборка сосулек с кровли |  |  | 560,18 |
| 27.02. очистка козырьков от снега |  |  | 560,18 |
| 27.03. уборка наледи с кровли дома (автоуслуги АГП-22) |  |  | 2441,16 |
| 22.04. изготовление каркасов на козырьки (проф.труба -8шт., круг отрезной-6шт., сварочные работы) |  |  | 17170,65 |
| 23.04. изготовление каркаса на козырек, установка каркасов на плиты (проф.труба -4шт., арматура-2шт., электроды) |  |  | 14616,96 |
| 22.04. установка информационных досок в подъездах (доска-4шт., дюбеля, саморезы) |  |  | 3654,76 |
| 15.05. кв.34 ремонт кровли (шифер, гвозди, автоуслуги АГП-22) |  |  | 2826,16 |
| 20.05.заделка кровли козырька (пиломатериал - 0,1 куб.м., саморезы) |  |  | 2857,1 |
| 21.05. установка обрешетки на козырьки, укладка железа (пиломатериал-0,2 куб.м., саморезы, железо-5 кв.м., саморезы) |  |  | 6068,26 |
| 22.05. установка козырьков, установка ливневки (железо-10 кв.м., саморезы, кронштейн-16шт., желоб ливневки-4шт.,) |  |  | 13434,88 |
| Июнь: устройство отмостки 145,8 кв.м. |  |  | 174960 |
| 16.08. кв.24 прочистка вентиляции |  |  | 1545,26 |
| 15.10. кв.8 ремонт кровли (железо-3 кв.м., саморезы, автоуслуги АГП-22) |  |  | 3910,47 |
| 22.11. заделка слуховых окон (саморезы) |  |  | 882,63 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |
| 30.09. кв.36 холодные радиаторы отопления, осмотр |  |  | 925,84 |
| 11.10. кв.6 устранение утечки на полотенцесушителе |  |  | 1730,68 |
| 22.11. кв.7 холодные радиаторы, осмотр |  |  | 1408,74 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |
| Июль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  | 550,00 |
| 16.12.кв.27 ремонт фазного провода в ВРУ |  |  | 963,09 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 5400,00 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 5247,00 |
| Обслуживание теплосчетчика, снятие показаний |  |  | 4000,00 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 4200,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  | 22395,96 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 54247,99 |
| Расходы на управление |  |  | 57234,12 |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 6221,10 |
| Всего расходов с 01.01.2019-31.12.2019 |  |  | 410434,95 |