| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2021 год |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул.К.Маркса д.113 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2021, руб. дата начала отчетного периода |  |  | 148162,28 |  |
| Начислено в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 282035,63 |  |
| Поступило средств в 2021 году, руб (в отчетном году) |  |  | 273587,47 |  |
| Выполнены работы в 2021 году, руб. (в отчетном году) |  |  | 347056,24 |  |
| Остаток средств на 01.01.2022 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | 74693,51 |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | Стоимость (руб.) |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| 12.02. кв.5 осмотр стояка вентиляции |  |  | 482,9 |  |
| 12.02. кв.4 прочистка вентиляции |  |  | 1287,74 |  |
| 11.02. кв.12 прочистка вентиляции |  |  | 2992,48 |  |
| 10.03. очистка козырьков от снега |  |  | 804,84 |  |
| 29.03. осмотр вентиляции |  |  | 482,9 |  |
| 04.06. ремонт пола в подъезде (цемент, песок, заливной пол-1м.) |  |  | 3492,9 |  |
| Июнь: ремонт подъездов 1,2,3 |  |  | 146120,48 |  |
| 23.06. оштукатуривание дверного блока в подъезде (ТГ) |  |  | 2471,51 |  |
| 21.06. остекление рамы в подъезде, ремонт окна, ремонт пола (стекло, клей плиточный) |  |  | 3398,6 |  |
| 09.07. 2 под. Обшивка стены в подъезде (ГКЛ-1л., саморезы, дюбеля, подвес-10шт.) |  |  | 5394,3 |  |
| 16.07. ремонт дверей, установка плинтуса (плинтус, цемент, скотч-5шт.) |  |  | 2911,51 |  |
| 21.07. 3 под. Ремонт устройств ступенек (уголок 20*20-2шт., диск отрезной, сварочные работы) |  |  | 7060 |  |
| 22.07. ремонт ступенек входа в подвал (пиломатериал, саморезы) |  |  | 5064,3 |  |
| 07.12. 1 под .замена доводчика |  |  | 3231,21 |  |
| 08.12. 1под. Ремонт входной двери (сварочные работы) |  |  | 2597,21 |  |
| 06.12. 1 под. Демонтаж доводчика |  |  | 677,9 |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 14.06. кв.3 выезд по причине затопления, осмотр |  |  | 1006,11 |  |
| 29.06. промывка системы отопления |  |  | 6131,76 |  |
| 16.08. кв.16 замена крана на стояке ГВС (кран шар.д.15-1шт.) |  |  | 2166,22 |  |
| 18.09. кв.27 устранение утечки на стояке отопления |  |  | 1006,11 |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |
| 22.01. ремонт освещения МОП (лампочка) |  |  | 447,18 |  |
| Февраль:проведение замеров сопротивлений изоляции МОП специализированной организацией |  |  | 550 |  |
| 21.06.кв.19 ремонт эл.щита |  |  | 816,08 |  |
| 08.07. ремонт эл.щита |  |  | 2401,49 |  |
| 18.12. кв.20 ремонт нолевого провода, протяжка контактов |  |  | 1086,36 |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | 5045,22 |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  | 6003,00 |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 11000,00 |  |
| Аварийное обслуживание |  |  | 16978,68 |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  | 49238,17 |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  | 49238,17 |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  | 5470,91 |  |
| Всего расходов с 01.01.2021-31.12.2021 |  |  | 347056,24 |  |