| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | пер. Заводской д.12 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2024, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 122478,54 |  |  |  |
| Начислено в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 268226,22 |  |  |  |
| Поступило средств в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 273413,72 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2024 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 187081,43 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 208810,83 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.01. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  | 1168,58 |  |  |  |
| 07.02. очистка козырьков от снега |  |  |  | 1092,09 |  |  |  |
| 04.04. кв.14 прочистка дымохода |  |  |  | 2184,18 |  |  |  |
| 15.04. кв.10 прочистка дымохода |  |  |  | 1092,09 |  |  |  |
| 19.09. кв.23 прочистка дымохода |  |  |  | 1254,12 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.02. демонтаж ОДПУ на отопление (футорка 50*40-4шт., муфта ППР50-4шт.) |  |  |  | 5039,65 |  |  |  |
| 01.08. кв.16 устранение засора канализации |  |  |  | 3761,13 |  |  |  |
| 20.09. кв.15 устранение утечки на стояке ХВС (муфта соед.д.32-1шт., резьба-1шт., труба ППР32-3м., тройник-1шт., муфта д.32-1шт., муфта д.20-2шт., сварочные работы) |  |  |  | 9488,8 |  |  |  |
| 20.09. кв.15 устранение засора канализации |  |  |  | 1925,12 |  |  |  |
| 12.10. кв.15 устранение засора канализации |  |  |  | 1925,12 |  |  |  |
| 15.12. устранение утечки на стояке ХВС |  |  |  | 873,47 |  |  |  |
| 17.12. кв.15 устранение утечки на стояке в подъезде (цанга д.16-1шт.) |  |  |  | 2717,24 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.01. кв.10 ремонт освещения МОП |  |  |  | 506,45 |  |  |  |
| 22.01. кв.10 ремонт освещения МОП (лампочка, светильник светод.) |  |  |  | 1482,09 |  |  |  |
| 24.02. кв.15 ремонт освещения МОП (светильник светодиод.-1шт) |  |  |  | 1339,09 |  |  |  |
| 21.03. кв.10 ремонт освещения МОП (светильник светод.-1шт.) |  |  |  | 2183,17 |  |  |  |
| 26.03. кв.24 ремонт освещения МОП |  |  |  | 506,45 |  |  |  |
| 28.10. кв.21 ремонт освещения МОП (св.светильник) |  |  |  | 1052,93 |  |  |  |
| 08.12. кв.21 ремонт освещения МОП (св.светильник) |  |  |  | 1052,93 |  |  |  |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 7101,60 |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 5200,00 |  |  |  |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  | 9000,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 14965,44 |  |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  | 10689,60 |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  | 46833,81 |  |  |  |
| Расходы на техническое обслуживание |  |  |  | 47568,72 |  |  |  |
| Ведение регистрационного учета населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  | 5077,56 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  | 187081,43 |  |  |  |