| ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕД СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ О ВЫПОЛНЕНИИ |  |  |  |  |  |  |
| ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЗА 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Адрес многоквартирного дома |  | г. Шахунья | ул. Пионерская д.13 |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2025, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 104712,20 |
| Начислено в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 570905,12 |
| Поступило средств в 2025 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 521020,76 |
| Выполнены работы в 2025 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 517884,41 |
| Остаток средств на 01.01.2026 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 107848,55 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |
| 14.01. прочистка вентканалов |  |  |  |  |  | 8327,15 |
| 13.01. прочистка вентканала |  |  |  |  |  | 4835,8 |
| 17.02. уборка сосулек с кровли (погрузчик) |  |  |  |  |  | 2354,12 |
| Февраль: ремонт коридоров и кухни 1,2 этажа |  |  |  |  |  | 162349,57 |
| 30.06. кв.9 цемент-1м., песок) |  |  |  |  |  | 700 |
| 01.08. ремонт оконных балок (песок,цемент, ТГ-10кг, фибра-1 п., погрузчик) |  |  |  |  |  | 19320,23 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 04.08. устранение засора канализации |  |  |  |  |  | 3625,72 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 14.07. осмотр эл.оборудования, ремонт контактов |  |  |  |  |  | 2885,97 |
| 16.07. осмотр электрооборудования, ремонт освещения МОП |  |  |  |  |  | 4225,82 |
| Прочие работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 7456,68 |
| Содержание ватеров, дежурство в проходной, оплата телефона |  |  |  |  |  | 253891,23 |
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  |  |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 5536,44 |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг) |  |  |  |  |  | 3217,76 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 10079,16 |
| Ведение регистрационного учёта населения (организация работы паспортного стола) |  |  |  |  |  | 1892,80 |
| НДС (5%) |  |  |  |  |  | 27185,96 |
| Всего расходов с 01.12.2025-31.12.2025 |  |  |  |  |  | 517884,41 |