| # Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ул. Гагарина д.9 |  |  |  |  |  |  |
| # Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | # -165739,87 |
| # Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 98892,6 |
| # Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 90816,62 |
| # Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | # 60177,6 |
| # Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 158322,67 |
| # Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | # -173068,324 |
| # Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | # Стоимость (руб.) |
| # Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  | # 83108,75 |
| # 29.02.2016 Уборка сосулек с кровли дома (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 554,59 |
| # 24.02.2016 кв.19 Уборка наледи с кровли дома (время работы-1ч., работников-3чел., АГП22) |  |  |  |  |  | # 2450,43 |
| # 30.03.2016 Уборка снега с кровли (время работы-1ч., работников-3чел., АГП22) |  |  |  |  |  | # 2560,43 |
| # 04.04.2016 Ремонт двери, врезка замка (время работы-3ч., работников-2чел., замок-1шт., саморезы, гвозди, пена-1б., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3041,74 |
| # 10.06.2016 кв.16 Осмотр кровли (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 554,59 |
| # Работы по демонтажу железа-60м., устройство обрешотки-30м, усиление стропил, монтаж железа-60м |  |  |  |  |  | # 66706,75 |
| # 17.08.16 кв.8 Оштукатуривание, кладка кап. стены под кровлей (время работы-1,5ч., работников-2чел., цемент-0,5м.,песок, АГП22) |  |  |  |  |  | # 2136,93 |
| # 22.09.2016 кв.8 Протечка кровли (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 669,66 |
| # 23.09.2016 кв.8 Частичный ремонт кровли (время работы-1ч., работников-3чел., железо-1м., пена-0,5б., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1795,82 |
| # Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  | # 3041,96 |
| # Покрытие текущих расходов средствами кап. ремонта |  |  |  |  |  | # -404,15 |
| # Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  | # 10281,02 |
| # 30.03.2016 Устранение утечки на трубе отопления (время работы-2ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1763,15 |
| # 30.04.2016 Засор канализации (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1569,02 |
| # 23.04.2016 Засор канализации (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1569,02 |
| # 03.05.2016 кв.5 Засор канализации (время работы-2ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2071,15 |
| # 06.05.2016 кв.18 Засор канализации (время работы-40мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1399,46 |
| # 17.09.16 Засор канализации (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1223,71 |
| # 24.11.2016 кв.8 Устранение утечки на радиаторе (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  | # 1089,06 |
| # Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий МКД по договору б/н. от 01.07.2016 г. |  |  |  |  |  | # 550 |
| # 16.12.2016 кв.19 Осмотр эл. Оборудования (ремонт контактов (время работы-0,5ч., работников-1чел., орех-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 539,06 |
| # Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | # 2160,00 |
| # Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |
| # Содержание придомовой территории |  |  |  |  |  | # 3100,00 |
| # Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | # 13395,20 |
| # Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| Биллинговое обслуживание (начисление квартплаты, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг |  |  |  |  |  | # 14524,92 |
| # Расходы на техническое обслуживание |  |  |  |  |  | # 30663,72 |
| # Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  |  | # 158322,67 |