| # Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ул. Комсомольская д.17 |  |  |  |  |  |  |
| # Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | # -66135,54 |
| # Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 442224,41 |
| # Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 425397,15 |
| # Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 503795,89 |
| # Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | # -144534,284 |
| # Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | # Стоимость (руб.) |
| # Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  | # 197454,88 |
| # 13.01.16 Уборка снега с козырьков (время работы-2ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1569,46 |
| # 20.01.16 Очистка снега с подъездных козырьков (время работы-1,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1339,32 |
| # 22.01.16 Очистка наледи с подъездного козырька (время работы-6ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3410,59 |
| # 25.01.16 кв.78 Уборка снега на чердаке (время работы-1ч., работников-2чел., АГП22) |  |  |  |  |  | # 1659,17 |
| # 26.01.16 кв.78 Ремонт вентиляционной шахты на чердаке (время работы-1,5ч., работников-2чел., железо, пена, труба Ø110*1500-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2241,32 |
| # 04.02.2016 Ремонт козырька в подвальном помещении (время работы-6ч., работников-1чел., доска -12шт., железо-6м., саморезы-40шт., гвозди-1кг., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 7235,49 |
| # 10.05.2016 5под. Ремонт козырька (время работы-3ч., работников-3чел., железо-5м., саморезы-60шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 4165,57 |
| # Ремонт отмоски и цоколя |  |  |  |  |  | # 115887,21 |
| # 23.06.2016 Установка снегозадержателя (время работы-6ч., работников-2чел., труба Ø20-48м., труба Ø15-16,2м., труба Ø25-36м., шуруп-102шт., саморезы-50шт., бита-1шт., краска-2б., кисть-2шт., сварочные работы, АГП22) |  |  |  |  |  | # 29074,14 |
| # 22.06.2016 Изготовление снегозадержателей (время работы-8ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 4331,16 |
| # 24.06.2016 Изготовление и установка каркаса на слуховые окна в подвал (время работы-4ч., работников-2чел., труба проф.-3шт., пиломатериал-1м3., электроды, саморезы, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 8683,03 |
| # 27.06.2016 Установка железа на кровлю слухового окна в подвале (время работы-1,5ч., работников-2чел., железо-3м., саморезы, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2263,32 |
| # 24.10.2016 4под. Изготовление и удлинение козырька (время работы-6ч., работников-2чел., труба проф.-1шт., уголок-2м., саморезы-100шт., железо-12м, электроды, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 8571,31 |
| # Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  | # 5880,6 |
| # 18.11.2016 кв.63 Прочистка вен. каналов (время работы-1,5ч., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 994,1 |
| # 05.12.2016 Демонтаж козырька над входом в подвал (время работы-2,5ч., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1224,25 |
| # 07.12.2016 Закрытие слуховых окон в подвале (время работы-1ч., работников-1чел., кирпич-10шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1154,03 |
| # 22.12.2016 кв.17 Закрытие слуховых окон в подвале (время работы-1,5ч., работников-1чел., кирпич-10шт., пена, автоуслуги0 |  |  |  |  |  | # 1588,1 |
| # Покрытие текущих расходов средствами кап. ремонта |  |  |  |  |  | # -3817,29 |
| # Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  | # 76016,44 |
| # 05.01.16 кв.45 Засор канализации (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1569,02 |
| # 22.01.16 кв.65 Засор канализации (время работы-2ч.30мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2322,21 |
| # 25.02.2016 Осмотр подвала (время работы-40мин., работников-4чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1267,2 |
| # 26.02.2016 кв.2 Засор канализации в подвале (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1569,02 |
| # 03.03.2016 кв.40 Устранение утечки на унитазе (время работы-1ч., работников-3чел.,а автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1512,08 |
| # 22.03.2016 кв.67 Прочистка канализации (время работы-1ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1820,08 |
| # 22.03.2016 кв.13,15 Прогонка стояков ГВС на полотенцесушителя 9время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1009,95 |
| # 28.03.2016 кв.3 Прогонка стояка ГВС в подвале (время работы-2ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1763,15 |
| # 28.03.2016 кв.17 Осмотр дома (время работы-0,5ч., работников-5чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1062,11 |
| # 24.03.2016 Откачка воды из подвала (время работы-2,5ч., работников-2чел., АИ92-5л., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2234,21 |
| # 31.03.2016 Осмотр канализационных труб в подвале (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 489,84 |
| # 04.04.2016 Осмотр подвального помещения (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 26.04.2016 Откачка воды из подвала (время работы-6ч., работнкиов-2чел., АИ92-10л., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 4211,66 |
| # 20.05.2016 Откачка воды из подвала (время работы-6ч., работников-2чел., АИ92-10л., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 4211,66 |
| # 26.05.2016 Прочистка канализации (время работы-1ч.20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1734,72 |
| # 17.06.2016 кв.18 Засор канализации (время работы-1ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1820,08 |
| # 14.06.2016 Засор канализации (время работы-1ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1820,08 |
| # 20.06.2016 Откачка воды из подвала (время работы-6ч., работников-2чел., АИ92-10л., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 4211,66 |
| # 12.07.2016 Засор канализации в 1,2 под. 3,4 под (вреям работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1223,71 |
| # 21.07.2016 Засор канализации в 1,2,3 под. (время работы-1ч., работников-4чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2071,15 |
| # 02.07.2016 Отсутствие ГВС (вреям работы-2ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1763,15 |
| # 18.07.2016 кв.67 Прогонка стояка ГВС (вреям работы-0,5ч., работников-2чел., автоулсуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 26.07.2016 кв.45,51 Засор канализации (вреям работы-40мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1399,46 |
| # 11.07.2016 1,4под. Осмотр, засор канализации (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 12.07.2016 Откачка воды (вреям работы-7ч., работников-2чел., АИ92-10л., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 4713,79 |
| # 08.08.16 кв.18 Засор канализации (время работы-40мин., работников-3чел., автоулсуги) |  |  |  |  |  | # 1399,46 |
| # 15.08.16 Засор канализации 3,4под. (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоулсуги) |  |  |  |  |  | # 993,51 |
| # 05.08.16 Засор канализации 1,2,3,4 под. (время работы-1ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1820,08 |
| # 24.08.16 кв.1 Перекрыта квартира, лопнул шланг ГВС (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1009,95 |
| # 31.08.16 кв.70 Осмотр труб ГВС (время работы-10мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 305,67 |
| # 01.09.16 кв.70 Замена запорной арматуры на стояке ГВС (время работы-3ч., работников-4чел., сварочные работы, кран шаровой Ø15-2шт., резьба Ø15-2шт., цанга Ø15-2шт., труба-4,5м., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 8171,66 |
| # 30.09.2016 кв.25 Замена крана на радиаторе (время работы-1ч., работников-2чел., кран шаровой Ø15-1шт., сгон Ø15-1шт., пробка радиаторная -1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1629,52 |
| # 30.09.2016 кв.67,70 Прогонка системы ГВС (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 30.09.2016 кв.70 Прогонка системы отопления и ГВС (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 09.10.16 кв.49 Засор канализации (время работы-3ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2573,27 |
| # 19.10.2016 Осмотр подвала (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 20.10.2016 кв.12 Замена запорной арматуры на стояках ХВС (время работы-1ч40мин., работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø15-2шт., сборка Ø15-1шт., резьба Ø15-1шт., угольник Ø15-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3540,82 |
| # 23.10.2016 кв.24 Прогонка системы ГВС (время работы-45мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 973,26 |
| # 12.11.2016 кв.55 Осмотр подвального помещения (время работы-40мин., работников-2чел.,автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 915,71 |
| # 19.11.2016 кв.45 Прочистка канализации (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 993,51 |
| # 28.12.2016 кв.66 Осмотр подвала (время работы-40мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1091,46 |
| # 28.12.2016 кв.30 Осмотр по причине затопления (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  | # 7821,19 |
| # 25.03.2016 кв.64 Замена лампочки в подъезде 9время работы-15мин., работников-1чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 242,03 |
| # Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий МКД по договору б/н. от 01.07.2016 г. |  |  |  |  |  | # 550 |
| # 16,17.08.16 Ревизия эл.щитов,ремонт освещения МОП, ремонт ВРУ (время работы-16ч., работников-1чел., провод-10м, орех-6шт., изолента, автоулсуги) |  |  |  |  |  | # 5690,3 |
| # 18.10.16 кв.70 Замена лампочки в подъезде (время работы-40мин., работников-1чел., лампочка-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 655,68 |
| # 15.11.2016 кв.25 Замена лампочки в подъезде 9время работы-40мин., работников-1чел., лампочка-3шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 683,18 |
| # Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | # 7513,2 |
| # Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | # 10530,00 |
| # Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | # 22611,60 |
| # Содержание придомовой территории |  |  |  |  |  | # 11900,00 |
| # Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | # 37415,74 |
| # Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| # Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  |  | # 42374,45 |
| # Расходы на управление |  |  |  |  |  | # 90158,40 |
| # Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  |  | # 503795,89 |