| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Попова д.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | 196262,52 |  |  |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 256375,04 |  |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 244366,77 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 170727,31 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | 269901,98 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  | 25598,71 |  |  |  |
| 17.02.2016 Осмотр ливневок (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 669,66 |  |  |  |
| 18.02.2016 Чистка ливневок (время работы-1ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 1339,32 |  |  |  |
| 23.03.2016 кв.18 Осмотр крыши, чердака, вентиляции (время работы-1,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 1684,53 |  |  |  |
| 05.04.2016 кв.1 Монтаж железа на парапет (время работы-1,5ч., работников-2чел., железо-5м., дюбель-25шт., АГП22) |  |  |  | 3613,57 |  |  |  |
| 06.10.2016 кв.18 Осмотр вентиляции (время работы-40мин., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  | 615,32 |  |  |  |
| 09.11.2016 Изготовление и установка дверных коробок выхода на чердак, ремонт люка (время работы-6ч., работников-2чел., железо-2м., пиломатериал-0,1м., саморезы, гвозди, пена-0,5б., навесы-6шт., ручка-3шт., шпингалет-2шт., АГП22) |  |  |  | 6779,45 |  |  |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  | 3407,88 |  |  |  |
| 30.11.2016 2под. Демонтаж, остекленение и монтаж оконной рамы в подъезде (время работы-1,5ч., работников-1чел., стекло-0,5м., гвозди, штапики, автоуслуги) |  |  |  | 1412,1 |  |  |  |
| 29.11.2016 2под. Ремонт перил в подъезде (время работы-7ч., работниклв-1чел, полоса-6шт., электроды, круг отрезной-3шт., автоуслуги) |  |  |  | 6076,88 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  | 14562,16 |  |  |  |
| 30.01.16 кв.4 Засор канализации (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 1569,02 |  |  |  |
| 12.05.2016 кв.28 Утечка на полотенцесушителе (время работы-10мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 301,84 |  |  |  |
| 13.05.2016 кв.28 Устранение утечки на полотенцесушителе (время работы-2,5ч., работников-3чел., сварочные работы, труба Ø25-0,5м., автоуслуги) |  |  |  | 4907,87 |  |  |  |
| 20.06.2016 кв.19 Осмотр по причине затопления (время работников-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 489,84 |  |  |  |
| 15.06.2016 кв.12 Осмотр по причине затопления (время работы-10мин., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  | 262,99 |  |  |  |
| 06.09.16 кв.40 Замена крана на стояке ХВС (время работы-1ч., работников-2чел., автоулсуги) |  |  |  | 1261,02 |  |  |  |
| 30.09.2016 кв.3 Прогонка системы отопления (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 685,51 |  |  |  |
| 10.10.2016 кв.37 Прогонка системы отопления (время работы-10мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 348,35 |  |  |  |
| 08.10.2016 кв.7,19 Прогонка системы отопления (время работы-1,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 1512,08 |  |  |  |
| 19.12.2016 Устранение утечки на водостоке (время работы-1ч20мин, работников-3чел., сварочные работы, цанга Ø20-2шт., труба Ø20-2м., резьба Ø20-2шт., автоуслуги) |  |  |  | 3223,64 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  | 780,89 |  |  |  |
| 06.01.16 кв.2 Включение автомата на ВРУ (время работы-20мин., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  | 283,18 |  |  |  |
| 05.03.2016 кв.2 Включение автомата в ВРУ, перетяжка контактов (время работы-15мин., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  | 214,53 |  |  |  |
| 20.10.2016 кв.27 Осмотр эл. Оборудования (время работы-20мин., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  | 283,18 |  |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  | 4355,6 |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 5400,00 |  |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  | 13106,28 |  |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  | 8400,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 21690,89 |  |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  | 24565,58 |  |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  | 52267,20 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  | 170727,31 |  |  |  |