| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Советская д.18 |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | -16587,41 |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 29155,68 |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 25575,48 |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 40960,73 |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -31972,66 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  | 4991,14 |
| 11.01.16 Уборка снега с кровли (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 669,66 |
| Услуги Нотариуса по закрытию ТСЖ, Уплата штрафа в ПФР, Публикация В газете Вестник |  |  |  |  |  | 3830,78 |
| 07.09.16 кв.1 Ремонт слуховых окон (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 554,59 |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  | 426,02 |
| Покрытие текущих расходов средствами кап. ремонта |  |  |  |  |  | -489,91 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  | 10164,16 |
| 25.02.2016 кв.2 Холодные радиаторы (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 1261,02 |
| 25.02.2016 кв.7 Замена крана на радиаторе (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 915,71 |
| 20.02.2016 кв.7 Прогонка системы отопления (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 685,51 |
| 17.06.2016 кв.4 Врезка запорной арматуры на отопления (время работы-2ч., работников-2чел., кран шаровой Ø32-2шт., кран шаровой Ø15-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 3969,75 |
| 15.09.2016 кв.3 Замена крана на радиаторе (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 1261,02 |
| 29.09.2016 кв.6 Засор канализации (время работы-2ч., работников-2чел., автоулсуги) |  |  |  |  |  | 2071,15 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  | 10020,48 |
| 11.01.16 Ревизия эл. щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (время работы-4ч., работников-2чел., провод-2м., крепеж, лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 2614,15 |
| 13.04.2016 кв.12 Включение автомата на МОП, замена лампочки в подъезде (время работы-0,5ч., работников-1чел., лампочка-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 484,06 |
| 14.06.2016 Включение автомата в ВРУ (время работы-20мин., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 283,18 |
| 15.08.16 кв.6 Осмотр эл. оборудования (время работы-20мин., работников-1чел., орех-2шт., автоулсуги) |  |  |  |  |  | 393,18 |
| 12.08.16 Ремонт освещения МОП, установка датчика движения (время работы-8ч., работников-2чел., датчик-2шт., лампочка-1шт., провод-4м., гофра-2м, автоулсуги) |  |  |  |  |  | 5695,91 |
| Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей здания МКД по договору от 11.07.2016 г. |  |  |  |  |  | 550 |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 1080,00 |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  |  |  | 2800,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 2722,07 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  |  | 2951,64 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 6231,24 |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  |  | 40960,73 |