| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Советская д.22 |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 5122,68 |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 20627,64 |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 9965,38 |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | 8740,80 |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 24045,88 |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -217,02 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  | 3383,62 |
| Услуги Нотариуса по закрытию ТСЖ, Уплата штрафа в ПФР, Публикация В газете Вестник |  |  |  |  |  | 3830,78 |
| 07.09.16 кв.8 Ремонт слуховых окон (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 554,59 |
| 20.10.2016 кв.4 Оштукатуривание цокольной кладки (время работы-4ч., работников-2чел., цемент-2м., песок, автоуслуги) |  |  |  |  |  | 3447,03 |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  | 416,58 |
| Покрытие текущих расходов средствами кап. ремонта |  |  |  |  |  | -4865,36 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  | 4911,35 |
| 17.06.2016 Врезка запорной арматуры на отоплении (время работы-2ч., работников-2чел., кран шаровой Ø40-2шт., кран шаровой Ø15-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 4911,35 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  | 550,00 |
| Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей здания МКД по договору от 11.07.2016 г. |  |  |  |  |  | 550 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 254,06 |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 1080,00 |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  |  |  | 2800,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 2530,44 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  |  | 2743,85 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 5792,57 |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  |  | 24045,88 |