| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Советская д.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | -98286,97 |  |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 98987,76 |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 98585,01 |  |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 68481,93 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | -68183,89 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  | 3880,89 |  |  |
| 15.01.16 Ремонт подъездного замка (время работы-20мин., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 290,08 |  |  |
| 15.01.16 Уборка снега с подъездного козырька (время работы-20мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 441,97 |  |  |
| 02.03.2016 Уборка сосулек с кровли дома (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 669,66 |  |  |
| 06.04.2016 кв.21 Осмотр вен. каналов (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 1109,17 |  |  |
| 26.09.2016 кв.18 Осмотр (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 554,59 |  |  |
| 03.10.2016 кв.18 Прочистка вен. канала (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 879,03 |  |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  | 1389,36 |  |  |
| Покрытие текущего ремонта средствами кап. ремонта |  |  |  |  | -1452,97 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  | 7675,24 |  |  |
| 07.03.2016 кв.1 Засор канализации (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 1569,02 |  |  |
| 10.05.2016 кв.11 Замена крана на радиаторе (время работы-1ч.20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 1426,72 |  |  |
| 03.06.2016 Промывка системы отопления, замена запорной арматуры (вреям работы-6ч., работников-2чел., кран шаровой Ø15-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 4189,66 |  |  |
| 13.10.2016 2под. Прогонка системы отопления (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 489,84 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  | 5684,03 |  |  |
| Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей МКД по договору б/н. от 20.06.2016 |  |  |  |  | 550 |  |  |
| 22.08.16 Ревизия эл. щитов, ремонт освещения МОП (время работы-8ч., работников-1чел., провод-3м., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 2548,15 |  |  |
| 08.08.16 кв.22 Осмотр эл. Оборудования (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 858,11 |  |  |
| 25.11.2016 Ревизия эл. Щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (время работы-4ч., работников-1чел., провод -2м., изолента, лампочка-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 1727,77 |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 2970,00 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  | 5111,28 |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  |  | 3800,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 8853,44 |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  | 9813,46 |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  |  | 20693,59 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  | 68481,93 |  |  |