| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тургенева д.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | -47636,26 |  |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 129188,64 |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 106297,25 |  |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 98676,11 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | -40015,12 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  | 10340,89 |  |  |
| 20.02.2016 Уборка сосулек с кровли (время работы-40мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 937,52 |  |  |
| 01.03.2016 Уборка наледи с кровли (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 669,66 |  |  |
| 03.10.2016 кв.11 Устранение утечки на радиаторе (время работы-1ч., работников-3чел., сварочные работы, лен, труба Ø15-0,5м., автоуслуги) |  |  |  |  | 2705,58 |  |  |
| 05.10.2016 кв.6 Протечка кровли (время работы-1,5ч., работников-1чел., шифер-1л., пена-0,5б., гвозди-1кг., саморезы-20шт., АГП22) |  |  |  |  | 3725,51 |  |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  | 3684,6 |  |  |
| Покрытие текущих расходов средствами кап. ремонта |  |  |  |  | -1381,98 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  | 22100,53 |  |  |
| 26.01.16 кв.4 Устранение утечки на радиаторе (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 489,84 |  |  |
| 03.02.2016 кв.22 Замена крана на стояке в кв.15 (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 915,71 |  |  |
| 04.02.2016 кв.4 Перепайка стояков отопления (время работы-1ч., работников-2чел., кран шаровой Ø25-1шт., труба Ø25-0,5м., муфта Ø25-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 1692,22 |  |  |
| 18.05.2016 кв.21,24 Замена запорной арматуры на стояке ХВс (время работы-2ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø15-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 3585,27 |  |  |
| 18.06.2016 кв.14 Устранение утечки на трубе ХВС (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 1261,02 |  |  |
| 20.06.2016 кв.14 Бежит труба ХВС, замена трубы ХВС (Время работы-3,5ч., работников-3чел., сварочные работы, труба Ø15-2,5м., резьба Ø15-1шт., отвод Ø15-3шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 7014,06 |  |  |
| 26.06.2015 кв.29 Бежит кран, замена радиаторной пробки (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | -1261,02 |  |  |
| 14.07.2016 кв.3 Засор канализации (время работы-0,5ч., работников-4чел., автоулсуги) |  |  |  |  | 1244,57 |  |  |
| 15.07.2016 кв.3 Замена труб (время работы-2ч., работников-2чел., труба Ø110-4м., переход-1шт., манжет-2шт., ревизия Ø110-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 2581,55 |  |  |
| Возмещение расходов по замене стояка водоотведения |  |  |  |  | 3551,6 |  |  |
| 24.11.2016 кв.2 Прочистка кранов НА ХВС (время работы-40мин., работников-2чел., сальниковая набивка, автоуслуги) |  |  |  |  | 1025,71 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  | 874,58 |  |  |
| 15.02.2016 кв.21 Ремонт освещения МОП, Замена выключателя (время работы-45мин., работников-1чел., выключатель -1шт., патрон-1шт., орех-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 874,58 |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 3240,00 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  | 6950,88 |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  |  | 3800,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 11554,60 |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  | 12807,50 |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  |  | 27007,13 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  | 98676,11 |  |  |